Issue & Fix Notes

Website Koperasi KS3

| Tanggal | 1 Agustus 2026 |
| --- | --- |
| Tujuan | Rekap perbaikan, konfirmasi, dan bukti implementasi |
| Status dokumen | Berjalan — siap dilengkapi screenshot dan jawaban |

Cara pakai: setiap item dapat diberi status, dilampiri screenshot sebelum/sesudah, lalu pertanyaan yang masih terbuka diisi pada kolom catatan/jawaban.

A. Website dan Konten

| 01 Website — Header | Hapus alamat kantor pada bagian kanan atas header. Tipe: Perbaikan Status: Selesai Catatan: Elemen alamat sudah dihapus dari header. Bukti / jawaban: Lampirkan screenshot header terbaru. |
| --- | --- |

| 02 Website — Header | Hapus tulisan dan indikator hijau “Koperasi KS3” pada sisi kiri atas header. Tipe: Perbaikan Status: Selesai Catatan: Indikator dan teks sudah dihapus dari header. Bukti / jawaban: Lampirkan screenshot header terbaru. |
| --- | --- |

| 03 Website — Kontak | Logo WhatsApp di bagian pertanyaan: apakah dapat diarahkan ke chat WhatsApp dari nomor yang dicantumkan? Tipe: Pertanyaan Status: Butuh jawaban Catatan: Konfirmasi nomor WhatsApp dan format pesan pembuka bila diperlukan. Bukti / jawaban: Jawaban/keputusan: ______________________________ |
| --- | --- |

| 04 Website — Home | Cek tautan logo backend dan store pada halaman Home; diduga link Play Store dan Apple App Store tertukar. Tipe: Bug Status: Perlu dicek Catatan: Verifikasi tujuan URL masing-masing tombol/logo. Bukti / jawaban: Bukti: screenshot atau link tujuan setelah diperbaiki. |
| --- | --- |

| 05 Website — Home | Tutup/sembunyikan logo Apple App Store karena aplikasi belum tersedia di App Store. Tipe: Perbaikan Status: Menunggu konfirmasi Catatan: Tentukan apakah disembunyikan penuh atau diberi label “Segera hadir”. Bukti / jawaban: Jawaban/keputusan: ______________________________ |
| --- | --- |

| 06 Website — Kontak | Konfirmasi apakah website perlu mendukung beberapa alamat cabang. Tipe: Pertanyaan Status: Butuh jawaban Catatan: Jika ya, mohon daftar nama cabang, alamat, kontak, dan prioritas tampilannya. Bukti / jawaban: Jawaban/keputusan: ______________________________ |
| --- | --- |

| 07 Website — Footer/Sosial | Perbarui logo Instagram. Tipe: Perbaikan Status: Menunggu aset Catatan: Mohon kirim file logo/ikon Instagram yang ingin digunakan atau referensi desainnya. Bukti / jawaban: Bukti: screenshot setelah logo diperbarui. |
| --- | --- |

| 08 Website — Browser tab | Judul tab/browser masih menampilkan “Peer to Peer”. Tipe: Bug Status: Perlu diperbaiki Catatan: Ganti title/meta title agar sesuai identitas Website Koperasi KS3. Bukti / jawaban: Bukti: screenshot tab browser setelah diperbarui. |
| --- | --- |

| 09 Website — Footer/Legal | Kebijakan Privasi dan Syarat & Ketentuan: kontennya akan diperbarui dari mana? Tipe: Pertanyaan Status: Butuh jawaban Catatan: Konfirmasi apakah konten dikelola melalui CMS atau perlu disiapkan halaman khusus. Bukti / jawaban: Jawaban/keputusan: ______________________________ |
| --- | --- |

B. Payment Gateway

| 10 Payment Gateway | Aktifkan hanya metode pembayaran transfer bank. Tipe: Konfigurasi Status: Butuh konfirmasi Catatan: Konfirmasi rekening/kanal transfer yang aktif serta metode lain yang harus dinonaktifkan. Bukti / jawaban: Jawaban/keputusan: ______________________________ |
| --- | --- |

| 11 Payment Gateway | Pastikan nominal biaya admin yang berlaku. Tipe: Pertanyaan Status: Butuh jawaban Catatan: Mohon konfirmasi nominal, pihak pembebanan, dan apakah biaya berbeda per metode. Bukti / jawaban: Jawaban/keputusan: ______________________________ |
| --- | --- |

C. Backend / CMS

| 12 CMS — Halaman | Konfirmasi lokasi untuk mengubah konten halaman pada backend/CMS. Tipe: Panduan Status: Perlu dijelaskan Catatan: Siapkan panduan singkat menu CMS untuk pembaruan konten halaman. Bukti / jawaban: Catatan/panduan: _________________________________ |
| --- | --- |

| 13 CMS — Homepage Hero | Field “Hero main image alt*” muncul di bagian mana? Tipe: Pertanyaan Status: Perlu dijelaskan Catatan: Jelaskan bahwa field ini adalah alt text untuk aksesibilitas/SEO dan tampil saat gambar tidak dimuat atau dibaca screen reader. Bukti / jawaban: Jawaban: ________________________________________ |
| --- | --- |

| 14 CMS — Homepage Advantage | Field “Advantages image alt*” muncul di bagian mana? Tipe: Pertanyaan Status: Perlu dijelaskan Catatan: Jelaskan bahwa field ini adalah alt text untuk gambar pada section Advantages, bukan teks dekoratif utama. Bukti / jawaban: Jawaban: ________________________________________ |
| --- | --- |

Ringkasan untuk Pengiriman

Status saat ini: 2 perbaikan header telah selesai. Item lain menunggu pengecekan, aset, atau keputusan. Sertakan screenshot pada item yang sudah selesai dan isi jawaban pada item bertanda “Butuh jawaban” agar pembaruan berikutnya dapat langsung dikerjakan.